ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: Орловский район, Курганенское сельское поселение, х. Курганный.

2. Наименование инициативного проекта: Устройство тротуарной бетонной плитки на территории МБОУ Курганенская СОШ по адресу: Ростовская область, Орловский район, хутор Курганный, улица Почтовая,10

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 29.03.2024 г. – 01.08.2024 г.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен. Срок реализации инициативного проекта не нарушен.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока. Инициативный проект реализован в установленный срок.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара  в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость  выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара  в рамках реализации инициативного проекта\* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Устройство тротуарной бетонной плитки на территории МБОУ Курганенская СОШ по адресу: Ростовская область, Орловский район, хутор Курганный, улица Почтовая,10 | 1 992,82 тыс. руб. | ООО «ДЕНПИНГ ОПТИМУМ ПРО» |
|  | Итого |  |  |

\*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

\*\*В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения  о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый  объем средств | | Фактический  объем средств | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма,  (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма,  (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 327,60 | 100 | 1 992,82 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1 998,65 | 85,8 | 1711,83 | 85,9 |
| объем собственных средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 33,95 | 1,5 | 27,9 | 1,4 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 295,00 | 12,7 | 253,09 | 12,7 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия составила 334,78 тыс. руб., в результате заключения муниципального контракта. | | | |

5. Фотоматериалы\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Фотография объекта  до реализации  инициативного проекта | Фотография объекта  после реализации  инициативного проекта |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |